## Slide 1
Учебная карта дисциплины
№ | Виды контрольных мероприятий | Баллы |  | Рубежный контроль (при наличии)
 | Модуль 1. | 30 |  | Письменный опрос
1 | Лабораторная работа 1 | 5 |  | 
2 | Лабораторная работа 2 | 5 |  | 
3 | Лабораторная работа 3 | 5 |  | 
 | Письменный контрольный опрос по теории |  |  | 15
 | Модуль 2. | 30 |  | Письменный опрос
6 | Лабораторная работа 5 | 5 |  | 
7 | Лабораторная работа 6 | 5 |  | 
8 | Лабораторная работа 7 | 5 |  | 
4 | Письменный контрольный опрос по теории |  |  | 15
 | Бонусные баллы | 10 | Бонусные баллы начисляются за проявление академической активности на теоретических занятиях | 
 | Промежуточная аттестация в форме экзамена | 40 | Вопрос 1 – по модулю 1 (10 баллов) Вопрос 2 – по модулю 2 (15 баллов) Вопрос 3–по модулю 1 или 2 (15 баллов) | 

## Slide 2
Причины инициации проектов
Временная ограниченность.
Уникальность результатов.
Последовательная разработка.
Выполняются людьми.
Ограниченная доступность ресурсов.
Все проекты планируются, исполняются и управляются.
Свойства проекта
Требования рынка.
Нужды организации.
Требования заказчика.
Технологический прогресс.
Требования законадательства.

## Slide 3
Изменение затрат и численности персонала проекта во времени

## Slide 4
Влияние участников на проект

## Slide 5
Начальная
Промежуточные
Конечная
Общая идея
Команда управления проектом
Входы
Фазы
Выходы
Устав
Описание содержания
План
Базовый
план
Прогресс
Приемка
Конечный
результат
Одобрение
Передача
заказчику
Продукт
Последовательность фаз в жизненном цикле проекта

## Slide 6
Жизненный цикл продукта

## Slide 7
Каскадная модель

## Slide 8
V-образная модель

## Slide 9
Спиральная модель

## Slide 10
Итеративная модель