## Slide 1
Процессы управления качеством
Планирование качества – определение того, какие из стандартов качества относятся к данному проекту и как их удовлетворить.
Процесс обеспечения качества – выполнение плановых систематических мероприятий по качеству, необходимых для того, чтобы проект соответствовал оговоренным требованиям.
Процесс контроля качества – мониторинг результатов с целью определения их соответствия принятым стандартами качества, и определение путей устранения причин, вызывающих неудовлетворительное исполнение.

## Slide 2
Положения управления качеством
Удовлетворение потребностей заказчика.
Предотвращение важнее инспектирования.
Ответственность руководства.
Постоянное совершенствование.

## Slide 3
Методы планирования качества
Анализ прибыли и затрат.
Бенчмаркинг.
Планирование экспериментов.
Стоимость качества.

## Slide 4
Результаты планирования качества
План управления качеством.
Результаты оценки качества.
Контрольные списки процедур контроля качества.
План совершенствования процессов.
Базовый план по качеству.

## Slide 5
Методы процесса обеспечения качества
Аудит качества. Независимая экспертная оценка, определяющая, насколько операции проекта соответствуют установленным в рамках проекта или организации правилам, процессам и процедурам.
Анализ процесса. Предусматривает выполнение действий, направленных на выявление нуждающихся в улучшении моментов с технической и организационной точек зрения.

## Slide 6
Методы процесса контроля качества
1. Диаграммы причинно-следственных связей.
Принципи-альный дефект
Время
Оборуд.
Метод
Материал
Энергия
Измерение
Персонал
Окружение
Потенциальные причины
Эффект

## Slide 7
Методы процесса контроля качества
2. Контрольные диаграммы.
Верхний предел контроля
Нижний предел контроля
Время
Количество отказов

## Slide 8
Методы процесса контроля качества
3. Диаграммы зависимостей.
1 Запрос на проект
2 Экземпляры нормативных актов
3 Разработка продукта
4 Одобренный продукт
Нет
5 Передача продукта для испытаний
6 Проведение испытаний
Да
7 Анализ/ одобрение результатов испытаний
Нет
Да
5 Передача результатов заказчику

## Slide 9
Методы процесса контроля качества
4. Гистограмма.
5. Диаграмма Парето.
Chart: Распределение частоты по причинам
| Сбой | Зависание | Модуль 1 | Модуль 2 | Интерфейс
Ряд 1 | 25 | 15 | 12 | 10 | 3

## Slide 10
Методы процесса контроля качества
6. Схема прогноза.
7. Диаграммы разброса.
8. Выборочные оценки.
9. Инспекция.
10. Проверка исправления дефектов.