## Slide 1
Процессы управления коммуникациями
Планирование коммуникаций – определение потребностей участников проекта в коммуникациях и информации.
Распространение информации – своевременное предоставление необходимой информации участникам проекта.
Отчетность по исполнению – сбор и распространение информации о выполнении работ.
Управление участниками проекта – управление коммуникациями в целях удовлетворения требований участников проекта и решения возникающих проблем.

## Slide 2
Базовая модель коммуникаций
Носитель
Кодирование
Декодирование
Отправитель
Декодирование
Кодирование
Получатель
Сообщение
Помехи
Помехи
Обратная связь – сообщение
Кодирование. Изложение мыслей или идей на языке, понятном для других.
Сообщение. Результат процесса кодирования.
Средство связи. Способ, использованный для передачи сообщения.
Помехи. Все, что может помешать передаче и пониманию сообщения (например, расстояние).
Декодирование. Преобразование получателем сообщения в понятные ему мысли или идеи.

## Slide 3
Методы планирования коммуникаций
Анализ требований к коммуникациям.
Средства коммуникации.
На выбор средств влияют следующие факторы.
    Срочность получения информации.
    Доступность технологии.
    Персонал, задействованный в проекте.
    Продолжительность проекта
    Окружение проекта.

## Slide 4
План управления коммуникациями
Требования к коммуникациям со стороны участников проекта.
Сведения о передаваемой информации, включая формат, содержание и уровень детализации.
Имя сотрудника, ответственного за передачу информации.
Имя сотрудника или группы – получателей данной информации.
Методы или технологии, используемые для передачи информации. (например, служебная записка, электронная почта и/или пресс-релизы).
Частота коммуникации (например, еженедельно).
Схема передачи по инстанциям, определяющая сроки и порядок передачи на вышестоящие уровни проблем, которые не могут быть решены персоналом на низшем уровне.
Метод обновления и уточнения плана управления коммуникациями по мере продвижения и развития проекта.
Глоссарий общепринятой терминологии.

## Slide 5
Методы распространения информации
Навыки коммуникации.
Системы сбора и выработки информации.
Способы распространения информации.
  Собрания по проекту, распространение печатных документов, картотеки и сетевые электронные базы данных
  Электронное оборудование для коммуникации и проведения конференций (электронная почта, факсимильная связь, голосовая почта, телефон, видео и веб-конференции, а также публикация в Интернете).
  Электронные инструменты для управления проектом (веб-интерфейсы программного обеспечения для управления проектом и расписанием проекта), программное обеспечение для работы виртуального офиса и виртуального собрания, порталы и инструментальные средства управления совместной работой.
Анализ накопленных знаний.

## Slide 6
Отчетность по исполнению
Исходными данными для формирования отчетов являются:
информация об исполнении работ;
прогнозы, выполненные по методике освоенного объема;
результаты контроля качества;
базовый план исполнения проекта.
При формировании отчетов используются:
инструменты предоставления информации (специализированные пакеты программного обеспечения);
системы сбора и сведения воедино информации о выполнении работ (картотеки, электронные базы данных, программное обеспечение для управления проектами, системы доступа к технической документации);
совещания по оценке текущего состояния;
системы регистрации затрат времени;
системы отчетности по стоимости.

## Slide 7
Управление командой проекта
Оценка эффективности работы команды проекта.
Информация об исполнении работ.
Отчёты об исполнении.
Урегулирование конфликтов.
Ведение журнала регистрации проблем.