## Slide 1
Процессы управления поставками
Планирование покупок и приобретений – определение того, что необходимо купить или приобрести, а также когда и на каких условиях.
Планирование контрактов – представление в документальном виде требований к продуктам, услугам и результатам, которые необходимо приобрести, а также определение потенциальных продавцов.
Запрос информации у продавцов – получение информации, расценок, или предложений от продавцов.
Выбор продавцов – анализ предложений, отбор потенциальных продавцов и обсуждение условий контракта с каждым из них.
Администрирование контрактов –управление контрактом и взаимоотношениями между покупателем и продавцом.
Закрытие контрактов – завершение каждого контракта, включая разрешение всех открытых вопросов.

## Slide 2
Планирование покупок и потребностей
Применяемые методы
Анализ "производить или покупать"
Экспертная оценка.
Виды контрактов.
Контракты с фиксированной ценой.
Контракты с возмещением затрат.
  Контракт с возмещением затрат плюс вознаграждение или контракт с возмещением затрат плюс процент от затрат.
  Контракт с возмещением затрат плюс фиксированное вознаграждение.
  Контракт с возмещением затрат плюс вознаграждение за результаты.
Контракты типа "Время и материалы".

## Slide 3
Запрос информации у продавцов
Применяемые методы
Конференции контрагентов.
Рекламные объявления.
Составление списка аттестованных поставщиков.
Результаты
Список аттестованных поставщиков.
Пакет документации по поставке.
Предложения.

## Slide 4
Выбор продавцов
Методы
Система взвешивания.
Независимые оценки.
Система отсева.
Переговоры по контракту.
Система рейтинговых оценок поставщиков.
Экспертная оценка.
Результаты
Перечень продавцов, которые были отобраны в результате конкурсного отбора.
Контракт.

## Slide 5
Администрирование контрактов
Методы
Система управления изменениями контракта.
Подготовленный покупателем обзор выполнения работ.
Инспектирование и аудит.
Отчетность по исполнению.
Система расчетов.
Администрирование претензий.