## Slide 1
Процессы управления содержанием
Предварительное описание содержания
Устав проекта
План управления проектом
Планирование содержания
Определение содержания
План управления содержанием
Описание содержания
Создание ИСР
ИСР
Подтверждение содержания
Заказчик
Управление содержанием
Конечные результаты
Изменения

## Slide 2
План управления содержанием
План подготовки подробного описания содержания на основе предварительного описания содержания проекта.
План создания ИСР на основе подробного описания содержания проекта и определения способов поддержания и одобрения ИСР.
План верификации и приемки завершенных конечных результатов.
План обработки запросов на изменения в подробном описании содержания проекта.

## Slide 3
Подробное описание содержания
Цели проекта.
Определение содержания продукта.
Требования к проекту.
Границы проекта.
Конечные результаты проекта.
Критерии приемки продукта.
Ограничения проекта.
Допущения проекта.
Первоначальная организация проекта.
Изначально сформулированные риски.
Контрольные события расписания
Ограничение финансирования.
Сметная стоимость.
Требования к управлению конфигурацией проекта. Спецификации проекта.
Требования к одобрению.

## Slide 4
Иерархическая структура работ
Проект
Фаза 1
Фаза 2
Результат 3
Подпроект 4
Подпроект 5
Рез. 2.1
Рез. 2.2
Рез. 2.3
Рез. 2.2.1
Рез. 2.2.2
Пакет работ
2.2.1.1
Пакет работ
2.2.1.2
Пакет работ
2.2.1.3
Подпроект
2.2.2.1
Подпроект
2.2.2.2
Рез. 4.1
Рез. 4.2
Рез. 4.1.1
Рез. 4.1.2
Рез. 4.1.3
Пакет работ
4.1.2.1
Пакет работ
3.1
Пакет работ
3.2
Пакет работ
4.1.2.2
Пакет работ
3.3